THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống mạng xã hội dành cho cộng đồng du lịch khám phá tại Việt Nam |  |  |
| Ngày bắt đầu | 10/09/2024 | Ngày kết thúc | 15/12/2024 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Phạm Phú Khương Email: phamphukhuong@dtu.edu.vn Phone: 0905635421 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Phạm Phú Khương Email: phamphukhuong@dtu.edu.vn Tel: 0905635421 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Võ Quốc Thạnh | vqthanh1999@gmail.com | 0382130809 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Tiến Mạnh | manhnguyen2002.it@gmail.com | 0338891226 |
|  | Lê Phước Lộc | lephuocloc2002.vn@gmail.com | 0777488329 |
|  | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Huynhdngochoang@gmail.com | 0792233972 |
|  | Lê Đình Phương | phuong119844@gmail.com | 0943608034 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống mạng xã hội dành cho cộng đồng du lịch khám phá tại Việt Nam |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Tiến Mạnh |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Tiến Mạnh | 22/09/2024 | Bản nháp |
| 1.1 | Nguyễn Tiến Mạnh | 23/09/2024 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Phạm Phú Khương | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Tiến Mạnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
| Quản lý dự án | Trần Như Thành | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
| Thành viên | Nguyễn Tiến Mạnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
|  | Lê Phước Lộc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
|  | Lê Đình Phương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
|  | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục đích	4

1.2.	Phạm vi	4

1.3.	Tham khảo	4

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	5

2.1.	Lý do chọn đề tài	5

2.2.	Định nghĩa dự án	5

2.3.	Giải pháp đề xuất	5

2.3.1.	Mục tiêu dự án	6

2.3.2.	Hoạt động của ứng dụng	6

2.3.3.	Các chức năng cơ bản của hệ thống	7

2.3.4.	Mô tả	8

2.3.5.	Các công nghệ ràng buộc	8

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	9

3.1.	Định nghĩa Scrum	9

3.1.1.	Mô tả Scrum	9

3.1.2. The artìacts	10

3.1.3. Process (Quá trình)	10

3.2.	Kế hoạch tổng thể	11

3.3.	Quản lý tổ chức	12

3.3.1.	Nguồn nhân lực	12

3.3.2.	Phi nhân lực	13

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

- Mục đích của tài liệu này:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

  - Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v....

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

  - Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS, JS | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | PHP | https://www.javatpoint.com/java-tutorial |
| 4 | 4 laravel | https://laravel.com/docs/10.x/releases |

- TỔNG QUAN DỰ ÁN

  - Lý do chọn đề tài

- Trong những năm gần đây, du lịch khám phá và trekking tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ và cộng đồng yêu thích trải nghiệm thiên nhiên, chinh phục địa hình khó. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn rất nhiều địa điểm hùng vĩ những chưa được khai thác đi đôi với việc ở các nơi vùng sâu vùng xa thì sẽ không ai biết tới ngoài dân địa phương. Hiện nay các hoạt động kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức các chuyến đi chủ yếu diễn ra rời rạc trên các nền tảng mạng xã hội chung như Facebook, gây khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin đáng tin cậy, kết nối nhóm phù hợp và đảm bảo an toàn khi tham gia các chuyến đi.

- Bên cạnh đó, nhiều hướng dẫn viên địa phương và người có kinh nghiệm trekking chưa có một nền tảng chuyên biệt để tiếp cận cộng đồng, quảng bá dịch vụ và tổ chức tour một cách bài bản. Việc thiếu một hệ thống kết nối chuyên sâu khiến hoạt động du lịch khám phá tiềm ẩn nhiều rủi ro và chưa khai thác hết tiềm năng phát triển.

- Xuất phát từ thực trạng trên, đề tài “Xây dựng hệ thống mạng xã hội dành cho cộng đồng du lịch khám phá tại Việt Nam” được lựa chọn nhằm phát triển một nền tảng trực tuyến chuyên biệt, hỗ trợ người dùng chia sẻ kinh nghiệm, tạo nhóm, tổ chức chuyến đi, kết nối với hướng dẫn viên và giao tiếp thời gian thực. Hệ thống không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế của cộng đồng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch khám phá Việt Nam một cách hiện đại và an toàn hơn.

  - Định nghĩa dự án

- Dự án “Xây dựng hệ thống mạng xã hội dành cho cộng đồng du lịch khám phá tại Việt Nam” là một hệ thống ứng dụng web được phát triển nhằm xây dựng nền tảng trực tuyến chuyên biệt phục vụ việc quảng bá các địa điểm du lịch khám phá tại Việt Nam và kết nối cộng đồng yêu thích trekking, trải nghiệm thiên nhiên, mang đến công việc tay trái cho các dân địa phương.

- Hệ thống tập trung vào việc giới thiệu các địa điểm theo từng tỉnh, thành phố. Nội dung địa điểm được đăng tải và quản lý bởi quản trị viên (Admin) hoặc các đối tác là hướng dẫn viên du lịch (Guide) nhằm đảm bảo tính chính xác, chất lượng và định hướng nội dung chuyên nghiệp. Người dùng không được đăng bài tự do mà chỉ có thể tương tác trực tiếp tại từng địa điểm bằng cách chia sẻ hình ảnh, trải nghiệm cá nhân và thể hiện mức độ yêu thích thông qua biểu tượng tương tác

- Bên cạnh chức năng quảng bá và chia sẻ trải nghiệm, hệ thống hỗ trợ người dùng tổ chức các chuyến đi thông qua chức năng tạo nhóm (group). Để đảm bảo an toàn và trách nhiệm trong các hoạt động thực tế, hệ thống áp dụng cơ chế xác thực danh tính nhiều cấp như sau:

+ Hướng dẫn viên (Guide): bắt buộc xác thực danh tính nâng cao (eKYC) trước khi được đăng tải địa điểm hoặc tổ chức chuyến đi.

+ Người tạo nhóm (Group Creator): bắt buộc xác thực danh tính nâng cao nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm khi tổ chức hoạt động.

+ Thành viên tham gia nhóm: yêu cầu xác thực cơ bản thông qua email và số điện thoại.

+ Quản trị viên (Admin): có quyền kiểm duyệt và phê duyệt các nhóm có quy mô lớn hoặc có tính chất đặc biệt.

- Hệ thống được xây dựng bằng ReactJS cho phía giao diện người dùng, Node.js và Express cho phía máy chủ, MongoDB để quản lý dữ liệu và Socket.io để triển khai chức năng giao tiếp thời gian thực giữa các thành viên trong nhóm. Dự án tập trung vào việc xây dựng nền tảng kết nối, quảng bá và tổ chức hoạt động du lịch khám phá một cách an toàn và có kiểm soát, không bao gồm chức năng thanh toán thương mại hoàn chỉnh.

  - Giải pháp đề xuất

- Xây dựng hệ thống nền tảng web quảng bá địa điểm du lịch khám phá tại Việt Nam và kết nối cộng đồng trekking, được xây dựng dựa trên một số yêu cầu đặc biệt của người dùng như:

- Khách vãng lai (Guest):Có thể xem danh sách tỉnh/thành, danh sách địa điểm, danh sách các đối tác( hướng dẫn viên) nội dung giới thiệu và các trải nghiệm công khai theo địa điểm,Có thể tìm kiếm/lọc địa điểm theo tỉnh, độ khó, loại hình, tìm kiếm người hướng dẫn (trekking, leo núi, cắm trại,…).,Đăng ký/đăng nhập để sử dụng đầy đủ chức năng.

- Người dùng (User):Đăng ký/đăng nhập, xem và cập nhật thông tin cá nhân,tại mỗi địa điểm có thể chia sẻ ảnh và nội dung trải nghiệm, và thả tym thể hiện mức độ yêu thích,tham gia group; tham gia trò chuyện trong group,xác thực cơ bản qua email và số điện thoại để tham gia các hoạt động theo nhóm, tạo group(Chỉ được tạo group sau khi xác thực danh tính nâng cao (eKYC))..

- Đối tác/Hướng dẫn viên (Guide): Phải xác thực danh tính nâng cao (eKYC) trước khi trở thành đối tác,Có thể đăng tải địa điểm (theo quyền được cấp) hoặc đề xuất nội dung địa điểm để Admin duyệt,Có thể tham gia/tổ chức group liên quan đến các địa điểm do mình phụ trách và trao đổi với thành viên,...

- Quản trị viên (Admin):Có toàn quyền quản lý người dùng, đối tác, địa điểm, trải nghiệm, group và nội dung vi phạm,Thực hiện kiểm duyệt nội dung địa điểm và trải nghiệm do người dùng/guide đăng tải,Phê duyệt các group quy mô lớn hoặc group có tính chất đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn cộng đồng,Thống kê, báo cáo hoạt động (địa điểm nổi bật theo tym, mức độ tương tác theo tỉnh, số group được tạo,…)

- Công nghệ thực hiện: ReactJS, NodeJS, MongoDB,Socket.io,JWT,email verification; phone verification,Xác thực nâng cao (eKYC)

- Quy trình phát triển ứng dựng: Quy trình Scrum.

    - Mục tiêu dự án

- Xây dựng hệ thống nền tảng web quảng bá địa điểm du lịch khám phá tại Việt Nam và kết nối cộng đồng trekking với các tính năng cơ bản như:

- Đăng nhập, đăng xuất tài khoản, quản lý thông tin tài khoản.

- Áp dụng cơ chế xác thực nhiều cấp.

- Phát triển cơ chế tương tác tại từng địa điểm bao gồm chia sẻ hình ảnh, nội dung trải nghiệm và thể hiện mức độ yêu thích thông qua biểu tượng tương tác

- Xây dựng hệ thống giao tiếp thời gian thực (real-time chat) cho các nhóm nhằm hỗ trợ trao đổi thông tin và sắp xếp chuyến đi.

- Đảm bảo các yêu cầu về bảo mật, hiệu năng và khả năng mở rộng trong phạm vi một hệ thống web ứng dụng thực tế..

- Xây dựng hệ thống quản lý địa điểm du lịch theo từng tỉnh/thành phố tại Việt Nam, được đăng tải và kiểm duyệt bởi Admin hoặc Guide đã xác thực

- VV....

    - Hoạt động của ứng dụng

Hệ thống có 4 tác nhân:Người dùng vãng lai, Người dùng(user), Người quản lý hệ thống(Admin), đối tác(Hướng dẫn viên)

- Đối với Người dùng vãng lai:(1) Khi Người dùng vãng lai gửi yêu cầu đến hệ thống (xem danh sách địa điểm theo tỉnh/thành, xem chi tiết địa điểm, tìm kiếm/lọc địa điểm, xem danh sách các hướng dẫn viên) thì hệ thống sẽ phản hồi (2) và hiển thị thông tin tương ứng (5).

- Đối với Người dùng:

(1) Khi người dùng nhập yêu cầu đến hệ thống (tym địa điểm; chia sẻ trải nghiệm tại địa điểm bằng hình ảnh/nội dung; tạo group gắn với địa điểm; tham gia group; chat trong group; yêu cầu thuê hướng dẫn viên cho một địa điểm;check-in/check-out theo lịch; đăng ký làm đối tác), hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện tương ứng và phản hồi (2) kết quả cho người dùng.

+ Đối với thuê hướng dẫn viên: hệ thống hiển thị danh sách đối tác phù hợp với địa điểm và giá thuê do đối tác thiết lập, cho phép người dùng gửi yêu cầu thuê và bắt đầu trao đổi.

+ Đối với tạo group/tham gia group: hệ thống kiểm tra trạng thái xác minh danh tính nâng cao. Nếu chưa xác minh, hệ thống yêu cầu xác minh; nếu hợp lệ, hệ thống cho phép tạo group hoặc tham gia group.

+ Đối với đăng ký làm đối tác : Người dùng sẽ đăng ký ứng tuyển và gửi CV(kèm thông tin cá nhân cần thiết theo quy định), hệ thống tiếp nhận hồ sơ và ghi nhận trạng thái “chờ duyệt”.

(5) Dữ liệu tương tác (tym, trải nghiệm, group, lịch sử chat, yêu cầu thuê đối tác, trạng thái xác minh) được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

- Đối với Đối tác:(1) Khi đối tác nhập yêu cầu đến hệ thống (cập nhật hồ sơ/profile; đăng giới thiệu các địa điểm mới; thiết lập giá thuê theo từng địa điểm; nhận/yêu cầu thuê; tham gia group theo lời mời; trao đổi với người dùng) thì hệ thống sẽ kiểm tra quyền và trạng thái đối tác, sau đó phản hồi (2) kết quả tương ứng.(5) Các dữ liệu liên quan đến profile đối tác, danh sách địa điểm nhận hướng dẫn, bảng giá, yêu cầu thuê và lịch sử trao đổi được lưu trong cơ sở dữ liệu.

- Đối với Người quản lý hệ thống:(3) Khi quản trị viên kiểm tra các yêu cầu trong hệ thống (duyệt CV đăng ký làm đối tác; quản lý/đăng tải địa điểm; kiểm duyệt nội dung trải nghiệm; xử lý các báo cáo sự cố/vi phạm), hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu theo (5) và trả dữ liệu về giao diện quản trị, từ đó hệ thống phản hồi đến admin.(4) Sau khi admin thực hiện thao tác (phê duyệt/từ chối CV; ẩn/xóa nội dung; khóa tài khoản; xử lý báo cáo), hệ thống cập nhật trạng thái và lưu lịch sử xử lý theo (5).

Xác định bối cảnh của hệ thống trong quá trình hoạt động trong thực tế.

Khách Vãng Lai

(1) Quản lí DV

(1) Gửi yêu cầu

Hướng dẫn viên

(2) Phản hồi

Hệ thống mạng xã hội du lịch khám phá

(2) Kết quả

(4) Cập nhật

(1) Tương tác

Quản Trị Viên

(3) Kiểm tra

(2) Phản hồi

Người Dùng

(5) Lưu dữ liệu

Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Đối với người dùng vãng lai có thể:

- Đăng nhập.

- Đăng ký

- Tìm kiếm.

- Lọc.

- Xem Các địa điểm,đánh giá, các đối tác(Hướng dẫn viên)...

- Đối với người dùng, có thể:

- Đăng nhập

- Tìm kiếm

- Lọc

- Xem Các địa điểm, đánh giá, các đối tác(Hướng dẫn viên)...

- Đăng ký làm đối tác

- Chia sẻ hình ảnh, nôi dung ở mỗi địa điểm

- Tạo group

- Quản lý tài khoản

- Tham gia group

- Thuê đối tác

- Chat

- Thanh toán

- Hóa đơn

- V.v…

- Đối với Đối tác, có thể:

- Chỉnh sửa profile

- Tạo group

- Chat

- Nhận/ từ chối yêu cầu thuê

- Đăng tải các địa điểm mới

- Tham gia group theo lời mời

- V.v...

- Đối với Người quản lý hệ thống, có thể:

- Quản lý tài khoản người dùng

- Duyệt-Từ chối hồ sơ đăng ký làm đối tác

- Quản lý danh sách đối tác

- Taọ, chỉnh sửa, cho mức độ nguy hiểm, xóa các địa điểm

- Quản lý hệ thống thông báo

- Thống kê dữ liệu hệ thống

- Xử lý báo cáo vi phạm - sự cố từ người dùng

- Theo dói trạng thái checkin-checkout

- Sao lưu và đảm bảo an toàn dữ liệu hệ thống

- V.v...

    - Mô tả

- Hệ thống gồm bốn tác nhân chính: Khách vãng lai, Người dùng, Đối tác(Hướng dẫn viên) và Quản trị viên.

- - Khách vãng lai:  (1) Khi khách vãng lai nhập yêu cầu đến hệ thống (xem danh sách tỉnh/thành, xem danh sách địa điểm, xem chi tiết địa điểm, tìm kiếm/lọc địa điểm, xem danh sách hướng dẫn viên) thì hệ thống sẽ phản hồi (2) và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu theo (5) để hiển thị thông tin tương ứng

- - Người dùng: (1) Khi người dùng nhập yêu cầu đến hệ thống (đăng ký/đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân, thả tym địa điểm, chia sẻ trải nghiệm bằng hình ảnh/nội dung, tạo group, tham gia group, chat trong group, gửi yêu cầu thuê hướng dẫn viên, check-in/check-out, đăng ký làm đối tác) thì hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện hợp lệ (trạng thái xác thực, quyền truy cập, dữ liệu đầu vào).
(2) Sau khi kiểm tra, hệ thống phản hồi kết quả đến người dùng và cập nhật dữ liệu theo (5).

    - Đối với chức năng tạo group: hệ thống kiểm tra trạng thái xác thực danh tính nâng cao (eKYC); nếu chưa hợp lệ thì yêu cầu xác minh trước khi cho phép tạo.

    - Đối với chức năng check-in/check-out: nếu quá thời gian quy định mà chưa check-out, hệ thống tự động tạo cảnh báo và ghi nhận trạng thái nhóm vào dữ liệu

- Đối tác/Hướng dẫn viên: (1) Khi đối tác nhập yêu cầu đến hệ thống (cập nhật hồ sơ, thiết lập giá thuê theo địa điểm, đăng tải hoặc đề xuất địa điểm, nhận/từ chối yêu cầu thuê, tham gia hoặc tổ chức group) thì hệ thống sẽ kiểm tra trạng thái xác thực nâng cao và quyền của đối tác. (2) Sau khi kiểm tra hợp lệ, hệ thống phản hồi kết quả và lưu dữ liệu liên quan (hồ sơ, bảng giá, yêu cầu thuê, lịch sử trao đổi) theo (5).

- Quản trị viên: Khi quản trị viên kiểm tra các yêu cầu trên hệ thống (duyệt hồ sơ đăng ký đối tác, kiểm duyệt địa điểm, kiểm duyệt nội dung trải nghiệm, xử lý báo cáo vi phạm, theo dõi cảnh báo check-in/check-out), hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu theo (5) và trả dữ liệu về giao diện quản trị, sau khi quản trị viên thực hiện thao tác (phê duyệt/từ chối, ẩn/xóa nội dung, khóa tài khoản, xử lý cảnh báo), hệ thống cập nhật trạng thái và lưu lịch sử xử lý theo, toàn bộ dữ liệu phát sinh trong quá trình hoạt động của hệ thống (người dùng, địa điểm, group, xác thực, yêu cầu thuê, lịch sử chat, cảnh báo an toàn, báo cáo vi phạm) được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để phục vụ quản lý, thống kê và truy vết khi cần thiết

    - Các công nghệ ràng buộc

      - Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Ngôn ngữ lập trình: Html, Css, Javascript.

- Cơ sở dữ liệu: MonggoDB.

- Realtime: Socket.io

- Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

      - Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Git, MongoDB, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

      - Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.

- Công nghệ:Html, css, Javascript, ReactJS, NodeJS, Socket,io,MongoDB.

- KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

  - Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thành viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

    - Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

3.1.2. The artifacts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

  - Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 7 ngày | 21/09/2024 | 27/09/2024 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 5 ngày | 21/09/2024 | 25/09/2024 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 2 ngày | 26/09/2024 | 27/09/2024 |
| 2 | Bắt đầu | 8 ngày | 28/09/2024 | 05/10/2024 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 28/09/2024 | 28/09/2024 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 7 ngày | 29/09/2024 | 05/10/2024 |
| 3 | Phát triển | 64 ngày | 06/10/2024 | 08/12/2024 |
| 3.1 | Sprint 1 | 23 ngày | 06/10/2024 | 28/10/2024 |
| 3.2 | Sprint 2 | 21 ngày | 29/10/2024 | 18/11/2024 |
| 3.3 | Sprint 3 | 20 ngày | 19/11/2024 | 08/12/2024 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 2 ngày | 09/12/2024 | 10/12/2024 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 2 ngày | 11/12/2024 | 13/12/2024 |

  - Quản lý tổ chức

    - Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Chưa có |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Nguyễn Tiến Mạnh Lê Phước Lộc Lê Đình Phương Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Trần Như Thành |

    - Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 | Tối thiểu Core i7,Ram16GB,SSD256GB. | 20/08/2025 |
| 2 | Reactjs | Programing Language | Yes | 1 | React 18 trở l lên, Hỗ trợ Node.js. | 20/08/2025 |
| 3 | MongoDB, VSCode | Tools | Yes | 2 | Phiên bản mới nhất. | 20/08/2025 |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 | Chrome/Edge,mạng ổn định. | 20/08/2025 |