ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------------🙖🙐✰🙖🙐-------------

Tên đề tài:

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN WEBSITE MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG TÍCH HỢP AI VÀ CHECK-IN/CHECK-OUT ĐIỆN TỬ

(PROJECT TEST PLAN)

GVHD: Trịnh Sử Trường Thi

Thành Viên:

Võ Quốc Thạnh              - 28213500249

Nguyễn Văn Tiến	- 27211253913

Mai Lê Tuấn Kiệt	- 28211103133

Phan Đức Kiên	- 27212137397

Trần Thế Đức	- 28211153393

Đà Nẵng, 03 – 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | BACKPACKING |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Thiết kế và phát triển website mạng xã hội du lịch khám phá miền trung tích hợp ai và check-in/check-out điện tử |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 09/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | Trịnh Sử Trường Thi Email: trinhstruongthi@dtu.edu.vn Phone: 0905723278 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Mai Lê Tuấn Kiệt Email: mailetuankiet2004@gmail.com Tel: 0934920019 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Võ Quốc Thạnh | vqthanh1999@gmail.com | 0382130809 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Văn Tiến | datdat2402@gmail.com | 0395871542 |
|  | Trần Thế Đức | Trantheduc1209@gmail.com | 0919298220 |
|  | Mai Lê Tuấn Kiệt | mailetuankiet2004@gmail.com | 0934920019 |
|  | Phan Đức Kiên | kienphan141103@gmail.com | 0706019288 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Thiết kế và phát triển website mạng xã hội du lịch khám phá miền trung tích hợp AI và check-in/check-out điện tử. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | ProjectTestPlan |  |  |
| Người thực hiện | Trần Thế Đức |  |  |
| Ngày | 14/04/2026 | Tên Tệp: | 07.ProjectTestPlan |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Trần Thế Đức | 14/04/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Trần Thế Đức | 16/04/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Trịnh Sử Trường Thi | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Trịnh Sử Trường Thi | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Võ Quốc Thạnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Văn Tiến | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Mai Lê Tuấn Kiệt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Thế Đức | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phan Đức Kiên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	5

1.1.	Mục tiêu	5

1.2.	Phạm vi tài liệu	5

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	5

1.4.	Tài liệu tham khảo	5

1.5.	Các mức kiểm thử	5

2.	CHI TIẾT	6

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	6

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	6

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	7

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	7

2.5.	Các tài liệu	7

2.6.	Lịch trình kiểm thử	7

2.6.1.	Sprint 1	7

2.6.2.	Sprint 2	11

2.6.3.	Sprint 3	14

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	16

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	16

4.1.	Phần cứng và phần mềm	16

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	16

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	17

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Thiết kế và phát triển website mạng xã hội du lịch khám phá miền trung tích hợp AI và check-in/check-out điện tử.”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng ký

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Quên mật khẩu

- Xác thực Email

- Tìm kiếm

- Lọc

- Xem danh sách địa điểm

- Xem danh sách đối tác

- Chatbot AI

- Đăng ký trở thành đối tác

- Bình luận đánh giá bài viết

- Xem chi tiết địa điểm, đối tác

- Tạo Group

- Quản lý tài khoản

- Tham gia group

- Thuê đối tác đồng hành

- Group chat

- Xem danh sách Group đã tham gia

- Thanh toán

- Hóa đơn

- Checkin-Checkout

- Báo cáo sự cố

- Thông báo

- Lịch sử chuyến đi

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Thống kê dữ liệu

- Quản lý tài khoản người dùng/đối tác

- Xem chi tiết danh sách tài khoản

- Duyệt/Từ chối địa điểm của đối tác

- Chi tiết hồ sơ đề xuất

- Xử lý báo cáo sự cố người dùng

- Quản lý thông báo

- Quản lý địa điểm

- Chỉnh sửa địa điểm

- Phê duyệt hồ sơ đăng ký đối tác

- Xem chi tiết CV

- Quản lý Checkin-Checkout

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Tổng quan đối tác

- Chỉnh sửa hồ sơ

- Đăng tải các địa điểm mới

- Nhận/Từ chối yêu cầu thuê, lời mời nhóm

- Tạo nhóm mới (Đối tác)

- Nhóm chat (Đối tác)

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 17/03/2026 | 08/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 18/03/2024 | 18/03/2026 | 3 | Kiên, Tiến |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 25 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng kí | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng xuất | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quên mật khẩu | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xác thực Email | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tìm kiếm | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho lọc | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem danh sách địa điểm | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem danh sách đối tác | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Chatbot AI | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký trở thành đối tác | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho bình luận đánh giá bài viết | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem chi tiết địa điểm, đối tác | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tạo group | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tài khoản | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tham gia group | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thuê đối tác đồng hành | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho group chat | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem danh sách group đã tham gia | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thanh toán | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho hóa đơn | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho checkin-checkout | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho báo cáo sự cố | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thông báo | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho lịch sử chuyến đi | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Tiến |
| 1.3 | Testing | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 25 |  |
|  | Kiểm tra đăng ký | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra đăng nhập | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra đăng xuất | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra quên mật khẩu | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra xác thực Email | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra tìm kiếm | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra lọc | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra xem danh sách địa điểm | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra xem danh sách đối tác | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra chatbot AI | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra đăng kí trở thành đối tác | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra bình luận đánh giá bài viết | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra xem chi tiết địa điểm, đối tác | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra tạo group | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra quản lý tài khoản | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra tham gia group | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra thuê đối tác đồng hành | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra group chat | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra xem danh sách group đã tham gia | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra thanh toán | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra hóa đơn | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra checkin-checkout | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra báo cáo sự cố | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra thông báo | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra lịch sử chuyến đi | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Tiến |
| 1.4 | Re-testing | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 25 |  |
|  | Kiểm tra lại đăng ký | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra lại đăng nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra lại đăng xuất | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra lại quên mật khẩu | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra lại xác thực Email | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra lại tìm kiếm | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra lại lọc | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra lại xem danh sách địa điểm | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra lại xem danh sách đối tác | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra lại chatbot AI | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra lại đăng kí trở thành đối tác | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra lại bình luận đánh giá bài viết | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra lại xem chi tiết địa điểm, đối tác | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra lại tạo group | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra lại quản lý tài khoản | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra lại tham gia group | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra lại thuê đối tác đồng hành | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra lại group chat | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra lại xem danh sách group đã tham gia | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra lại thanh toán | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra lại hóa đơn | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra lại checkin-checkout | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra lại báo cáo sự cố | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra lại thông báo | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra lại lịch sử chuyến đi | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 09/04/2026 | 21/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 4 | Kiên |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 13 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thống kê dữ liệu | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tài khoản người dùng/đối tác | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem chi tiết danh sách tài khoản | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho duyệt/từ chối địa điểm của đối tác | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chi tiết hồ sơ đề xuất | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xử lý báo cáo sự cố người dùng | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chi tiết phản hồi báo cáo | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý thông báo | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý địa điểm | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chỉnh sửa địa điểm | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho phê duyệt hồ sơ đăng ký đối tác | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem chi tiết CV | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý checkin-checkout | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
| 1.3 | Testing | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 13 |  |
|  | Kiểm tra thống kê dữ liệu hệ thống | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra quản lý tài khoản người dùng/đối tác | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra xem chi tiết danh sách tài khoản | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra duyệt/từ chối địa điểm cuẩ đối tác | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra chi tiết hồ sơ đề xuất | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra xử lý báo cáo sự cố người dùng | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra chi tiết phản hồi báo cáo | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra quản lý thông báo | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra quản lý địa điểm | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra chỉnh sửa địa điểm | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra phê duyệt hồ sơ đăng ký đối tác | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra xem chi tiết CV | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Kiểm tra quản lý checkin-checkout | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến |
| 1.4 | Re-testing | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 13 |  |
|  | Kiểm tra lại thống kê dữ liệu hệ thống | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Kiểm tra lại quản lý tài khoản người dùng/đối tác | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Kiểm tra lại xem chi tiết danh sách tài khoản | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Kiểm tra lại duyệt/ từ chối địa điểm của đối tác | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Kiểm tra lại chi tiết hồ sơ đề xuất | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Kiểm tra lại xử lý báo cáo sự cố người dùng | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Kiểm tra lại chi tiết phản hồi báo cáo | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Kiểm tra lại quản lý thông báo | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Kiểm tra lại quản lý địa điểm | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Kiểm tra lại chỉnh sửa địa điểm | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Kiểm tra lại phê duyệt hồ sơ đăng ký đối tác | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Kiểm tra lại xem chi tiết CV | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Kiểm tra lại quản lý Checkin-Checkout | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 22/04/2026 | 06/05/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 3 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 3 | Kiên |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 11 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tổng quan đối tác | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chỉnh sửa hồ sơ | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng tải các địa điểm mới | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho nhận/từ chối yêu cầu thuê, lời mời nhóm | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tạo nhóm mới (Đối tác) | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho nhóm chat (Đối tác) | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Kiên |
| 1.3 | Testing | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 6 |  |
|  | Kiểm tra tổng quan đối tác | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra chỉnh sửa hồ sơ | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra đăng tải các địa điểm mới | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra nhận/từ chối yêu cầu thuê, lời mời nhóm | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra tạo nhóm mới (Đối tác) | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra nhóm chat (đối tác) | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Kiên |
| 1.4 | Re-testing | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 8 |  |
|  | Kiểm tra lại tổng quan đối tác | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Đức |
|  | Kiểm tra lại chỉnh sửa hồ sơ | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Đức |
|  | Kiểm tra đăng tải các địa điểm mới | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Đức |
|  | Kiểm tra lại nhận/từ chối yêu cầu thuê, lời mời nhóm | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Đức |
|  | Kiểm tra lại tạo nhóm mới (Đối tác) | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Đức |
|  | Kiểm tra lại nhóm chat (Đối tác) | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Đức |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | CPU Intel Core i3 trở lên, RAM tối thiểu 8GB, ổ cứng SSD ≥ 256GB | Windows 10/11 hoặc macOS, NodeJS (v18+), MongoDB (v6+), Visual Studio Code, trình duyệt Chrome/Edge |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Word / Google Docs | Microsoft / Google | 2019 / Online |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2019 |
| Microsoft Word / Google Docs | Microsoft Word / Google Docs | Microsoft / Google | 2019 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Võ Quốc Thạnh | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Mai Lê Tuấn Kiệt Trần Thế Đức Võ Quốc Thạnh | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Nguyễn Văn Tiến Phan Đức Kiên | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |